📄 implementation-plan.md

🧭 Build sequence (micro-tareas claras)

Regla: cada paso debe poder hacerse sin contexto previo.

Fase 0 — Preparación (fundaciones)

- Definir roles: Cliente / Modelo / Staff AYRIS.

- Escribir flujos “felices” (sin errores) por rol.

- Acordar reglas de comisión (15–25 %).

Fase 1 — MVP funcional (operable, no perfecto)

1. Usuarios

- Crear registro de Cliente.

- Crear registro de Modelo.

- Login simple por email.

- Asignar rol automáticamente.

2. Perfiles de modelos

- Campos básicos: nombre, fotos, altura, experiencia.

- Estado: activo / inactivo.

- Visibilidad pública controlada por AYRIS.

3. Eventos

- Cliente crea evento:

  - Fecha

  - Lugar

  - Tipo

  - Cantidad de modelos

- Staff AYRIS asigna modelos manualmente.

- Estado del evento:

  - Propuesto → Confirmado → Finalizado

4. Agenda

- Vista calendario por modelo.

- Bloqueo manual de fechas ocupadas.

- Evitar doble asignación.

5. Pagos (registro, no automatización)

- Staff registra:

  - Monto total del cliente

  - Comisión AYRIS

  - Pago a modelo

- Estado: pendiente / pagado

- Comprobante interno descargable (PDF simple).

Fase 2 — V1 (automatización clave)

6. Disponibilidad en tiempo real

- Modelos editan su agenda.

- Sistema valida conflictos automáticamente.

7. Contratación digital

- Cliente selecciona modelos.

- Aceptación por modelo.

- Confirmación automática del evento.

8. Pagos integrados

- Cliente paga dentro de AYRIS.

- Split automático:

  - AYRIS comisión

  - Modelo pago

- Historial financiero por usuario.

Fase 3 — Escala y monetización

9. Membresía modelo

- Gratis por defecto.

- Premium:

  - Menor comisión o

  - Mayor visibilidad

  - Acceso prioritario a eventos

10. Reputación

- Historial verificable.

- Métricas simples:

  - Eventos completados

  - Puntualidad

  - Recontrataciones

⏱️ Timeline sugerido

- Semana 1–2: Fase 0 + usuarios + perfiles.

- Semana 3–4: eventos + agenda.

- Semana 5: pagos registrados + comprobantes.

- Semana 6: pruebas reales con clientes.

- Semana 7–8: V1 automatizaciones.

- Mes 3: membresías y reputación.

👥 Team roles (mínimos)

- Product / Founder: decisiones y validación diaria.

- Builder: implementación técnica.

- Ops AYRIS: verificación, soporte, pagos.

- Design QA: revisar claridad y fricción.

🔁 Rituales recomendados

- Test quincenal (30 min):

  - 1 cliente

  - 1 modelo

  - 1 operador interno

- Pregunta única:
“¿En qué momento dudaste qué hacer?”

🧩 Integraciones opcionales

- Pasarela de pagos local.

- Email transaccional.

- Calendario externo (Google).

- WhatsApp solo para notificaciones (no gestión).

🎯 Stretch goals

- Casting abierto por evento.

- Match inteligente modelo–evento.

- Dashboard financiero para clientes recurrentes.